Protocolo Inicial de Investigación en Hardware Libre
Esto es basado en el contenido de la plataforma de desarrollo de SL
(con ciertas modificaciones)
Procedimiento
&
Metodología

---
Plataforma de Desarrollo de Hardware Libre
(relación entre los procesos que componen la metodología)
Proceso de
Conceptualización de
Proyectos de HL
Sugerencias de modificaciones
en el alcance del proyecto
Alcance del Proyecto
Proceso de
Administración de
Proyectos de HL
Versiones de sugerencias de
cambios en los requerimientos
Plan por iteración
Proceso de
Desarrollo de
Proyectos en HL
Esto es basado en el contenido de la plataforma de desarrollo de SL

---
Proceso de Conceptualización de Proyectos de HL

---
Proceso de Administración de Proyectos de HL

---
Proceso de Desarrollo de Proyectos en HL
HARDWARE DINÁMICO
HARDWARE
PROGRAMABLE
FPGA
Microcontroladores
otro ¿?
ASIC
(Circuito
Integrado
para
Aplicaciones
Específicas)
(diseño
de chips)
Diseño basado en Celdas Estándares (Standard Cell)
Diseño basado en Matriz de Puertas (Gate Array)
Diseño hecho totalmente a la medida (Full Custom Circuits)
Diseño estructurado (Structured Array)
HARDWARE ESTÁTICO
Componentes Pasivos (todos)
e.g. Cable, condensador, conmutador, fusible, inductor, interruptor, potenciómetro, relé, resistor, transductor, transformador, varistor, capacitador.
Componentes Activos (algunos)
amplificador operacional, biestable, diac, diodo, diodo zener, baterias, tiristor, puerta lógica, transistor, triac, memorias
HARDWARE DINÁMICO

---
Proceso tecnológico para el desarrollo de hardware estático
(1)
Análisis de la
idea del producto
(2)
Definición del
Espacio de Diseño
(3)
Desarrollo de
Simuladores
y Herramientas*
KtechLab
otros
(4)
Especificaciones del
circuito esquemático
(8)
Ensamblaje de
componentes
(7)
Validación
del Layout
Kicad
gEDA (gpsim)
otros
(6)
Layout
(Trazado)
(5)
Validación Lógica
y Temporización
(9)
Pruebas
Producto
Final
Kicad
gEDA (pcb)
otros
* en caso de que no existan herramientas para ello

---
Proceso tecnológico para el desarrollo de circuitos integrados
(1)
Análisis de la
idea del producto
(2)
Definición del
Espacio de Diseño
(3)
Desarrollo de
Simuladores
y Herramientas*
(4)
Especificación en
HDL del diseño
(7)
Validación
del FPGA
(6)
Programación
en FPGA
(5)
Validación Lógica
y Temporización
(9)
Fabricación
del Chip
(8)
Tapeout
(7)
Validación
del Layout
(6)
Layout
* en caso de que no existan herramientas para ello
por Dr. Gerard Páez
Cara Frontal del Diseño de un Circuito Integrado
Cara Final del Diseño de
un Circuito Integrado
Modelo
FPGA
Modelo
Full-Custom

---
Proceso tecnológico para el desarrollo de con electrónica programada
(1)
Análisis de la
idea del producto
(2)
Definición del
Espacio de Diseño
(3)
Desarrollo de
Simuladores
y Herramientas*
KtechLab
otros
(4)
Especificaciones del
circuito esquemático
(8)
Ensamblaje de
componentes
(7)
Validación
del Layout
Kicad
gEDA (gpsim)
otros
(8)
Programación
(Assembler, C
otros compiladores)
Piklab
Pikdev
avr
otros
(6)
Layout
(Trazado)
(5)
Validación Lógica
y Temporización
Producto
Final
(9)
Pruebas
Kicad
gEDA (pcb)
otros
* en caso de que no existan herramientas para ello

---
falta