Asistentes:
Agustin Marcos
Alberto Medrano
Antonio Araujo Brett
Carlos Soto
Dhionel Díaz
María Virginia Espinoza
Colaboradores:
Dr. Gerard Páez (CEMISID)
Gestión de Procesos de
Desarrollo de Hardware Libre

---
Licencia de Uso
Copyright (c) 2008 Agustin Marcos, Alberto Medrano, Antonio Araujo Brett, Carlos Soto, Dhionel Díaz, María Virginia Espinoza (http://fsl.cenditel.gob.ve/projects/hl-pii/) de la Fundación CENDITEL.
La Fundación CENDITEL concede permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos establecidos en la licencia de documentación GFDL, Versión 1.2 de la Free Software Foundation; sin secciones invariantes ni textos de cubierta delantera ni textos de cubierta trasera.
Una copia de la licencia en inglés y en español puede obtenerse en los siguientes sitios en Internet:
En inglés: http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html
En español: http://gugs.sindominio.net/licencias/gfdl-1.2-es.html

---
Gestión de Procesos de Desarrollo de Hardware Libre
Proceso de
Conceptualización de
Proyectos
Sugerencias de modificaciones
en el alcance del proyecto
Alcance del Proyecto
Proceso de
Administración de
Proyectos de HL
Versiones de sugerencias de
cambios en los requerimientos
Plan por iteración
Proceso de
Desarrollo de
Proyectos de HL

---
Proceso de Conceptualización de Proyectos
Análisis y reflexión sobre problemas y soluciones
Solución en otra área
¿solución en el área de
desarrollo de hardware?
Definición o actualización del alcance del proyecto de HL
Estudio de factibilidad de desarrollo del proyecto de HL
Desarrollo no factible
¿el desarrollo
es factible?
Identificación de los actores que podrían
integrar a comunidad de desarrollo del proyecto de HL
Elaboración de la propuesta de desarrollo del proyecto de HL

---
Proceso de Administración de Proyectos de HL
Descripción de la
aplicación a desarrollar
Definición de los
estándares de desarrollo
Elaboración o
actualización del
plan del proyecto
Elaboración o actualización
de la página web del proyecto
Conformación
de la comunidad
de desarrollo
Elaboración del
plan por iteración
Administración técnica
del proyecto
Seguimiento de las tareas que
realiza el equipo de desarrollo
Integración del proyecto de los
aportes de los colaboradores

---
Proceso de Desarrollo de Proyectos de HL
Especificación de
hardware estático
Integración
Programación
de dispositivos
Validación
circuitos integrados
Fabricación
Pruebas

---
Proceso de Desarrollo de Proyectos en HL
HARDWARE DINÁMICO
HARDWARE
PROGRAMABLE
FPGA
Microcontroladores
CPLD
ASIC
(Circuito
Integrado
para
Aplicaciones
Específicas)
(diseño
de chips)
Diseño basado en Celdas Estándares (Standard Cell)
Diseño basado en Matriz de Puertas (Gate Array)
Diseño hecho totalmente a la medida (Full Custom Circuits)
Diseño estructurado (Structured Array)
HARDWARE
ESTÁTICO
Componentes Pasivos (todos)
e.g. Cable, condensador, conmutador, fusible, inductor, interruptor, potenciómetro, relé, resistor, transductor, transformador, varistor, capacitador.
Componentes Activos (algunos)
amplificador operacional, biestable, diac, diodo, diodo zener, baterias, tiristor, puerta lógica, transistor, triac, memorias
HARDWARE DINÁMICO

---
Especificación de hardware estático
(3)
Simuladores
y Herramientas*
KtechLab
otros
(4)
Especificación del
diagrama esquemático
(8)
Ensamblaje de
componentes
(7)
Validación
del Layout
Kicad
gEDA (gpsim)
otros
(6)
Layout
(Trazado)
(5)
Validación Lógica
y Temporización
(9)
Pruebas
Kicad
gEDA (pcb)
otros
* en caso de que no existan herramientas para ello

---
Programación de dispositivos
Simuladores
y Herramientas*
KtechLab
otros
Programación
(Assembler, C
otros lenguajes)
Piklab
Pikdev
avr
otros
Simulación
* en caso de que no existan herramientas para ello

---
Desarrollo de circuitos integrados
(3)
Simuladores
y Herramientas*
(4)
Especificación en
HDL del diseño
(7)
Validación
del FPGA
(6)
Programación
en FPGA
(5)
Validación Lógica
y Temporización
(9)
Fabricación
del Chip
(8)
Tapeout
(7)
Validación
del Layout
(6)
Layout
* en caso de que no existan herramientas para ello
por Dr. Gerard Páez
Cara Frontal del Diseño de un Circuito Integrado
Cara Final del Diseño de
un Circuito Integrado
Modelo
FPGA
Modelo
Full-Custom