Informe de Avance
Protocolo Inicial de Investigación en Hardware Libre
15/01/2008
Integrantes:
Alberto Medrano
Antonio Araujo
Dhionel Díaz
Maria V. Espinoza
Licencia de Uso
Copyright (c), 2007-2008, CENDITEL.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
Una copia de la licencia puede obtenerse en los ficheros llamados “copyrigh.txt” en ingles, “copyrigh.es.txt” en español o en los siguientes sitios en Internet:
- http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
- http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html

# Protocolo Inicial de Investigación en Hardware Libre
## Reporte de Actividades
A continuación se indican en forma resumida las actividades que se han realizado:
- Se realizó una reunión para definir los objetivos de este proyecto al cual se le ha dado prioridad, con respecto al restantes proyectos del área de hardware libre, debido que el mismo proporcionará sus bases.
- Se escribió un documento inicial que especifica descripción, objetivos, alcance y actores del proyecto.
- Se realizó el primer seminario para este proyecto el 14/01/2008.
- Se ha acordado que entre los documentos a generar para este proyecto estarán:
  - Exposición de fundamento y reflexiones concernientes al protocolo inicial de hardware libre.
  - Especificación del Protocolo Inicial de Investigación en Hardware Libre.
- Se han identificado algunos aliados potenciales.
## Cronograma de Actividades (del 15/01/08 al 01/02/08)
Actividad	Responsable	Tiempo de Ejecución
Definir y citar actividad con Leonardo Caballero que lleva investigación adelantada de hardware libre	Alberto Medrano	15/01/2008 al 23/01/2008
Revisión del estado del arte en cuanto a reflexiones, propuestas, discusiones referentes a lineamientos para la investigación en hardware libre.	Todos	15/01/2008 al 01/02/2008
Concertar y realizar discusión con el Dr. Gerard Páez acerca del Protocolo Inicial de Investigación en Hardware Libre	Dhionel Díaz	21/01/2008 al 01/02/2008