Informe de Avance
Protocolo Inicial de Investigación en Hardware Libre
01/02/2008
Integrantes:
Agustin Marcos
Alberto Medrano
Antonio Araujo Brett
Igor Muñoz
Dhionel Díaz
Maria V. Espinoza
Licencia de Uso
Copyright (c), 2007-2008, CENDITEL.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
Una copia de la licencia puede obtenerse en los ficheros llamados “copyrigh.txt” en ingles, “copyrigh.es.txt” en español o en los siguientes sitios en Internet:
- http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
- http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html

# Protocolo Inicial de Investigación en Hardware Libre
## Reporte de Actividades
A continuación se indican en forma resumida las actividades que se han realizado:
- Se realizó presentación por parte de Leonardo Caballero sobre Hardware Abierto a la colectividad de CENDITEL el día 22/01.
- Se realizó reunión con el Dr. Gerard Páez en las instalaciones del CEMISID.
- Se siguió revisando literaturas sobre esfuerzos de realizar protocolos abierto para el desarrollo de hardware.
- De las búsquedas de información sobre herramientas libres que puedan ser utilizadas en la Plataforma de Desarrollo de Hardware Libre se inicializó un documento preliminar que se ubica en http://docs.google.com/Doc?id=dg3g7dw8_37f2379tck hasta liberar una versión mas completa y publicarla en la Intranet de CENDITEL.
- Se realizó reunión de la red para el día 30/01 considerando que la mayor parte de la discusión viene sobre definir lo que es hardware libre y como se adapta la filosofía del software libre a esta.
- Se publico en la Intranet el proyecto de equipamiento de laboratorio para este proyecto en la solicitud de la LOCTI. (http://www.cenditel.gob.ve/carpetas/archivos/ver/2/175)
- Se recuperó clase del curso de Microcontroladores ofrecido por el LIC de Medicina el día 29/01 en las instalaciones de CENDITEL, y se cambió el horario para los jueves de 4pm a 6pm considerando que 31/01 no habrán actividades en este curso.
## Cronograma de Actividades (del 01/02/08 al 15/02/08)
Actividad	Responsable	Tiempo de Ejecución
De las actividades planteadas en la reuniones semanales pautadas los días miércoles de 2pm a 4pm resultó: / - En base al estudio y discusiones realizadas, redactar en forma colaborativa una definición de Hardware Libre. / - Redactar propuestas de criterios de valoración de líneas de investigación en el área.	Todos	06/02/2008 al 15/02/2008
Se plantearon reuniones semanales los días miércoles de 8:30am a 10am a modo de compartir y definir actividades y crear espacios colaborativos entre CENDITEL y CEMISID.	Todos	06/02/2008 y / 13/02/2008
Revisar información preliminar del Protocolo Inicial de Telecomunicaciones que Hector Lira ha enviado a la lista	Dhionel Díaz	08/02/08
Buscar información sobre Hardware Criptográfico y compartir información con SAFET y viceversa.	Antonio Araujo Brett	08/02/08
Ingresar primera versión estable del documento de herramientas libres que puedan ser usadas en la Plataforma de Hardware Libre.	Alberto Medrano	13/02/2008
Avanzar, en forma colaborativa, en la redacción de los lineamientos del Protocolo Inicial de Investigación en Hardware Libre.	Todos	06/02/2008 / (fecha de reunión semanal)
Documentar esfuerzos nacionales e internacionales sobre hardware libre, hardware abierto o como se logre conceptualizar.	Alberto Medrano y Dhionel Díaz	06/02/2008 y / 15/02/2008
Buscar estándares aplicados al desarrollo de tecnologías duras.	Dhionel Díaz	06/02/2008 y / 15/02/2008